## Slide 1: Note de sécurité Acme : de la note à la preuve
POUR L'ÉQUIPE PROJET ACME · DEV · DEVOPS · PM · SÉCURITÉ · DPO
Gemini Enterprise. Les 10 mesures, activées d'abord en natif dans Google Cloud, puis figées en Terraform, testées et suivies chaque jour.
Octobre 2026 · v1.0 · Diffusion restreinte à l'équipe projet
1
Console
2
Terraform
3
Tests
4
Exploitation
Notes: Ce deck s'adresse à toute l'équipe : développeurs, DevOps, chefs de projet, sécurité, DPO. Message principal : la note de sécurité n'est pas un document à ranger, c'est une liste de mesures que nous activons, codons, testons et suivons. Chaque mesure aura une preuve.

## Slide 2: En une page
SYNTHÈSE
Le socle (projet 06) couvrait le cœur de la note. Le projet 08 comble les écarts et rend chaque mesure prouvable.
1
Console
Activer le natif Google, en observation quand c'est possible
Protection immédiate, on mesure avant de bloquer
Semaine 1
2
Terraform
Reprendre chaque réglage en code relu, paliers A → D
Traçable, reproductible par domaine, sans dérive
Semaines 2–3
3
Tests
22 tests, chacun avec son journal de preuve
Une mesure non prouvée n'existe pas
Semaines 3–4
4
Exploitation
Journal quotidien, revues, réponses aux alertes
Détecter, réagir, prouver à l'audit
En continu
Ajouts du projet 08 : agents protégés, Shadow AI, SIEM, Access Approval, analyse avant indexation, contrôle de sortie, VPC-SC élargi, Agent Registry, journal quotidien, contrôle de conformité.
Notes: Quatre phases, dans cet ordre. La console d'abord, parce que la protection n'attend pas le code. Terraform ensuite, parce qu'un réglage manuel ne dure pas. Puis on prouve, puis on exploite au quotidien. Le socle 06 reste valable : on ne refait rien, on complète.

## Slide 3: Qui fait quoi
ORGANISATION
Rôle | Ce qu'il fait | Ce qu'il ne peut pas faire
Chef de projet / PM | Planifie les phases, obtient les décisions, suit le PV de recette et les indicateurs | —
Sécurité (RSSI, SOC) | Possède Model Armor, clés, journaux ; valide chaque PR garde-fou ; traite les alertes | Déployer seule : tout passe par la CI
DevOps / plateforme | Phase 1 en console, phase 2 en Terraform via la CI, import de la console | Modifier un garde-fou sans la sécurité (CODEOWNERS)
Développeurs d'agents | Agent Runtime + Model Armor + confirmation humaine ; Agent Registry | Exposer un service à Internet, déployer hors CI
Admins Gemini Enterprise | App, connecteurs, ouverture aux groupes | Toucher aux filtres, aux clés, lire les journaux d'usage
DPO | Journalisation du contenu, durées de conservation | —
Règle d'or : après la phase 2, plus aucune modification de sécurité en console. Toute exception déclenche une alerte et doit correspondre à une PR.
Notes: Le point clé : personne ne peut désactiver sa propre sécurité. Les administrateurs de l'app ne touchent ni aux filtres ni aux clés. Les développeurs ne publient pas d'agent hors CI. La sécurité valide, mais ne déploie pas seule.

## Slide 4: Les 10 mesures et notre réponse
VUE D'ENSEMBLE
# | Mesure de la note | Natif (phase 1) | Terraform / script (phase 2) | Statut
1 | Agents sur Agent Runtime | Plancher Model Armor sur Agent Platform | 90_agents_registry.tf, 30_ai_guardrails.tf | Couvert
2 | Shadow AI | Politiques d'org, Asset Inventory, SCC | 75_shadow_ai.tf · inventaire | Couvert (Wiz : hors app)
3 | Model Armor | Templates, réglage de l'app, plancher | 30_ai_guardrails.tf (DLP France) | Plus strict
4 | Journaux, AxT, Access Approval, SIEM | Audit Logs, AxT, Access Approval | 70, 80, 85_siem_access.tf | Couvert
5 | Filtrage de sortie | Agent Gateway, IP fixes | 60_advanced.tf, 95_secure_web_proxy.tf | Couvert (correction)
6 | RAG : droits, documents | Connecteurs fédérés | scan_before_ingest.py | Couvert
7 | VPC Service Controls | Dry-run, niveau d'accès | 60_advanced.tf (+ aiplatform) | Dry-run → appliqué
8 | Identité, domaines, rôles | IdP, groupes | 10_identity_access.tf, tfvars par domaine | Décision IdP
9 | Validation humaine | Confirmations GE | require_confirmation, destructiveHint | Couvert
10 | Agent Registry, partage | Registre, partage désactivé | 90_agents_registry.tf, 50_app.tf | Couvert
Notes: Une ligne par mesure de la note. Chaque mesure a d'abord une réponse native, activable en console, puis une réponse en code. Deux points demandent une décision : le fournisseur d'identité et la quarantaine réseau du Shadow AI, qui relève de l'organisation.

## Slide 5: Pourquoi d'abord la console, puis Terraform ?
MÉTHODE
La protection n'attend pas le code
Journaux d'audit et Model Armor : dix minutes en console. Attendre deux semaines de code, c'est deux semaines sans protection.
Observer avant de bloquer
Plancher des agents en inspection, VPC-SC en dry-run : on voit ce qui serait bloqué, on règle, sans casser un service.
Le code ensuite, pour durer
Relu (PR), traçable (Git), reproductible pour chaque domaine, vérifiable : le plan montre toute dérive.
Rien n'est perdu entre les deux
Les ressources créées en console sont importées : Terraform les adopte sans les recréer.
Notes: C'est la question qu'on nous posera : pourquoi ne pas tout faire en Terraform tout de suite ? Parce que la protection n'attend pas, et parce qu'un contrôle trop strict activé à l'aveugle pousse les équipes vers des IA non maîtrisées, c'est-à-dire le Shadow AI que la note veut éviter. Et rien n'est perdu : on importe.

## Slide 6: Le calendrier
MÉTHODE
Semaine | Phase | Livrable | Critère de sortie
S1 | 1 · Console | Journal de bord des activations | Audit actif ; Model Armor sur l'app ; plancher agents en inspection
S2 | 2 · Terraform A | PR socle + palier A, import de la console | Plan sans écart ; verify_controls.sh au vert
S3 | 2 · Terraform B, C | SIEM ; politiques d'org ; VPC-SC dry-run | Flux reçu par le SOC ; aucune violation VPC-SC légitime
S3–S4 | 3 · Tests | PV de recette des 22 tests | Tests bloquants OK ; risques résiduels signés
S5 | Bascule | Plancher agents en blocage ; VPC-SC appliqué | Deux semaines sans faux positif
Ensuite | 4 · Exploitation | Rapports quotidiens et mensuels | Indicateurs au comité
Notes: Cinq semaines pour passer de la note à une conformité prouvée. La bascule en blocage n'a lieu qu'après deux semaines d'observation : c'est ce qui évite les coupures.

## Slide 7: Activer le natif dans la console (1/2)
PHASE 1
1
Qui DevOps + sécurité
Durée semaine 1
Guide docs/01-phase1-console.md
# | Action | Rechercher dans la console | Réglage clé | §
1 | Journaux d'audit | Audit Logs | Data Read + Write : Discovery Engine, Agent Platform, Model Armor, Secret Manager, Agent Registry | 4
2 | Templates Model Armor | Model Armor | Région eu ; injection, URL, IA responsable ; données sensibles avancées (DLP France) ; Inspect & Block | 3
3 | Model Armor dans l'app | Gemini Enterprise | App → Configurations : deux templates ; mode fermé ; rôle Model Armor User | 3
4 | Plancher + Agent Platform | Model Armor | Paramètres de plancher → Services → Agent Platform : Inspecter uniquement ; Cloud Logging | 1
5 | Agent Registry, partage | Agent Registry | Agents et MCP enregistrés ; partage d'agents désactivé ; skills sur approbation | 10
Les journaux d'audit en premier : par défaut, qui interroge quoi n'est pas journalisé. Sans eux, aucune enquête n'est possible.
Notes: Astuce pratique : la barre de recherche de la console est le moyen le plus fiable de trouver une page, les menus changent souvent. Les cinq premières actions se font dans la journée.

## Slide 8: Activer le natif dans la console (2/2)
PHASE 1
1
Qui DevOps + sécurité + équipe Cloud centrale
Durée semaine 1
Guide docs/01-phase1-console.md
# | Action | Rechercher dans la console | Réglage clé | §
6 | Inventaire Shadow AI | Asset Inventory | Ou scripts/shadow_ai_inventory.sh sur l'organisation | 2
7 | Politiques d'organisation | Règles d'administration | run.allowedIngress, iam.allowedPolicyMemberDomains, gcp.resourceLocations | 2
8 | Accès de Google | Access Transparency / Approval | AxT sur l'organisation (support Enhanced/Premium) ; Access Approval : tous les services | 4
9 | Journaux et SIEM | Routeur de journaux | Buckets eu ge-security et ge-usage ; sink Pub/Sub (peut être laissé à Terraform) | 4
10 | VPC Service Controls | VPC Service Controls | Périmètre dry-run, avec aiplatform ; niveau d'accès IP Acme | 7
11 | AI Protection | Security Command Center | Si SCC Enterprise/Premium ; sinon Wiz si c'est le standard | 2
Chaque activation est notée dans un journal de bord : il sert à l'import Terraform et de preuve pour l'audit.
Notes: Les étapes 7, 8 et 10 demandent des droits d'organisation : à faire avec l'équipe Cloud centrale, qui possède peut-être déjà certains de ces réglages.

## Slide 9: Les deux réglages qui font la différence
PHASE 1 · ZOOM
Plancher Model Armor sur Agent Platform
Dans Gemini Enterprise, Model Armor ne filtre pas les agents personnalisés. Le plancher, avec Agent Platform, filtre chaque appel Gemini du projet : agents, notebooks, scripts. Même si un développeur oublie le plugin.
2 semaines Inspecter uniquement → journaux
Puis Inspecter et bloquer (une ligne Terraform)
armor_agent_platform_mode = "inspect"
# après 2 semaines sans faux positif :
armor_agent_platform_mode = "block"
VPC Service Controls en dry-run
Anti-exfiltration : même avec des identifiants volés, rien ne sort du projet.
Piège 1 l'interface GE passe par discoveryengine : sans niveau d'accès, on bloque les utilisateurs.
Piège 2 créer les connecteurs avant d'appliquer.
Ajout aiplatform et agentregistry dans le périmètre, comme l'exige la note.
protoPayload.metadata.@type=
"...VpcServiceControlAuditMetadata"
protoPayload.metadata.dryRun=true
Notes: Ces deux réglages illustrent la méthode : observer avant de bloquer. Le plancher sur Agent Platform est le filet de sécurité des agents. VPC-SC en dry-run évite la coupure classique où l'on bloque ses propres utilisateurs.

## Slide 10: Figer en Terraform : quatre paliers
PHASE 2
2
Qui DevOps (exécution), sécurité (revue)
Durée semaines 2–3
Guide docs/phase2-terraform/
Palier | Contenu | Prérequis
A · Projet | Socle 06 ; audit aiplatform + agentregistry ; plancher Agent Platform ; droits Agent Registry ; alerte Shadow AI | Droits sur le projet
B · SOC | Export Pub/Sub vers le SIEM, même filtre que le bucket sécurité | Identité du connecteur SIEM
C · Organisation | Politiques d'org ; VPC-SC + niveau d'accès ; Access Approval | Rôles org ; AxT ; ID client Workspace
D · Réseau | Secure Web Proxy, liste blanche de domaines | VPC, sous-réseaux, liste validée
Reprendre la console sans rien recréer
import {
to = google_model_armor_template.shield["ge-prompt-shield"] # adresse dans le code
id = "projects/PROJECT_ID/locations/eu/templates/ge-prompt-shield" # ressource existante
} # terraform plan -> "1 to import" ; tout "~ update" = un écart à trancher en revue
Notes: Un palier, une PR, un test. Le palier A ne demande rien à personne et apporte déjà l'essentiel. B, C et D dépendent d'autres équipes : SOC, équipe Cloud centrale, réseau. Les blocs import permettent de reprendre ce qui a été fait en console.

## Slide 11: Ce qui change par rapport au socle 06
PHASE 2
Fichier | Ajout | §
30_ai_guardrails.tf | Plancher étendu : integrated_services = AI_PLATFORM, inspect ou block | 1, 3
60_advanced.tf | aiplatform et agentregistry dans le périmètre ; niveau d'accès IP Acme | 7
70_detection.tf | Journaux d'accès aux données pour aiplatform et agentregistry | 4
75_shadow_ai.tf (nouveau) | 3 politiques d'organisation ; alerte service public / agent créé | 2
85_siem_access.tf (nouveau) | Pub/Sub, sink, droit du writer ; Access Approval | 4
90_agents_registry.tf (nouveau) | Droits du registre ; agent sur Agent Runtime, identité dédiée, Agent Gateway | 1, 9, 10
95_secure_web_proxy.tf (nouveau) | Proxy, politique, liste blanche, sous-réseau dédié | 5
Circuit : PR → plan publié → validation sécurité obligatoire (CODEOWNERS) → apply par la CI → alerte « garde-fou modifié » → verify_controls.sh. Un KO fait échouer le déploiement.
Notes: Quatre fichiers nouveaux, trois modifiés. Chaque fichier a sa fiche explicative pour les débutants dans terraform/docs. Le circuit CI est celui que nous avons simulé dans le projet 07.

## Slide 12: Agents, Shadow AI, Model Armor
MESURE PAR MESURE
1
Agents sur Agent Runtime
Natif Plancher Model Armor sur Agent Platform.
Code Identité dédiée, ModelArmorPlugin en mode fermé, refus de démarrer sans Model Armor, sortie Agent Gateway.
Pourquoi Héberger ne filtre rien. Plugin + plancher : deux protections indépendantes. Exception encadrée : MCP sur Cloud Run.
2
Shadow AI
Natif Asset Inventory, politiques d'org, SCC AI Protection.
Code Cloud Run non public, partage au domaine, UE ; alerte « service public / agent créé » ; inventaire mensuel.
Pourquoi Empêcher coûte moins cher que détecter ; l'inventaire prouve l'état. Quarantaine réseau et Wiz : organisation.
3
Model Armor
Natif Templates, réglage de l'app, plancher.
Code Inspect & Block en entrée et en sortie ; DLP France (NIR, CNI, passeport, IBAN) ; mode fermé.
Pourquoi Plus strict que la note. Le filtre « de base » ne voit ni IBAN ni NIR.
Notes: Mesure 1 : le point à retenir est qu'héberger sur Agent Runtime ne protège pas en soi. Mesure 2 : on empêche d'abord, on détecte ensuite, on inventorie chaque mois. Mesure 3 : nous allons plus loin que la note, avec des détecteurs français.

## Slide 13: Journaux, sortie, documents
MESURE PAR MESURE
4
Journaux, AxT, Access Approval, SIEM
Natif Audit Logs, Access Transparency, Access Approval.
Code Audit étendu à aiplatform et agentregistry ; buckets UE ; Pub/Sub vers le SIEM ; Access Approval sur tous les services.
Pourquoi Access Approval couvre Gemini Enterprise, Agent Runtime, Model Armor et KMS : pas d'accès Google sans accord.
5
Filtrage de sortie
Natif Agent Gateway, IP fixes des connecteurs.
Code Agent Gateway ; agent relié à la passerelle ; Secure Web Proxy optionnel, liste blanche.
Pourquoi GE est un SaaS : il ne sort pas par notre VPC. Agent Gateway pour GE et les agents, SWP pour nos charges.
6
RAG : droits et documents
Natif Connecteurs fédérés : droits de la source à chaque requête.
Code scan_before_ingest.py : Model Armor analyse PDF, Office, CSV ; quarantaine ; fail closed.
Pourquoi Model Armor ne voit pas les documents récupérés : on les analyse avant de les publier.
Notes: Mesure 5 : c'est la correction la plus importante de la note. Le Secure Web Proxy ne voit pas le trafic de Gemini Enterprise. Mesure 6 : le scanner ferme la porte de l'empoisonnement pour les dépôts que nous alimentons.

## Slide 14: Périmètre, identité, humain, registre
MESURE PAR MESURE
7
VPC Service Controls
Natif Dry-run, niveau d'accès.
Code aiplatform, agentregistry ajoutés ; IP Acme.
Pourquoi Le dry-run évite la coupure.
8
Identité et domaines
Natif IdP de l'app, groupes.
Code Rôles séparés ; un tfvars et un état par domaine.
Pourquoi Un domaine compromis n'expose pas les autres.
9
Validation humaine
Natif Confirmations GE, outils destructifs.
Code require_confirmation ; destructiveHint.
Pourquoi Dernier rempart contre l'injection indirecte.
10
Agent Registry
Natif Registre ; partage désactivé.
Code Lecture utilisateurs, publication développeurs.
Pourquoi Hors registre = non gouverné, non joignable.
Notes: Mesure 8 : une décision doit être prise avant la production, le fournisseur d'identité. Mesure 9 : la confirmation humaine est la protection qui fonctionne même quand toutes les autres ont été contournées.

## Slide 15: Le modèle d'agent sécurisé
DÉVELOPPEURS
# §9 : toute écriture passe par un humain
tools=[get_order,
FunctionTool(refund_order,
require_confirmation=needs_human)]
# §3 : Model Armor, mode fermé
ModelArmorPlugin(config=ModelArmorConfig(
prompt_template_name=os.environ["PROMPT_TEMPLATE"],
response_template_name=os.environ["RESPONSE_TEMPLATE"],
block_on_screening_failure=True))
# Jamais d'agent déployé sans Model Armor
raise RuntimeError("PROMPT_TEMPLATE manquant")
Déployé sur Agent Runtime, par la CI
Identité dédiée par agent
ModelArmorPlugin, mode fermé
Refus de démarrer sans Model Armor
require_confirmation sur les écritures
MCP : readOnlyHint / destructiveHint
Sortie via Agent Gateway
Essai local : LOCAL_DEV=1 adk web . → « Rembourse 10 € sur CMD-1002 » → l'interface demande une confirmation.
Notes: Chaque agent personnalisé suit ce modèle. Trois mesures de la note sont dans le code : Model Armor, confirmation humaine, et le refus de démarrer sans protection. Les développeurs peuvent l'essayer en local en deux minutes.

## Slide 16: Prouver : 22 tests, un journal par test
PHASE 3
3
Qui sécurité (exécution), PM (suivi)
Durée semaines 3–4
Guide docs/03-plan-de-tests.md
# | Test | Attendu | Preuve
T01–T07 | Jailbreak, IBAN, carte, NIR, URL ; affaiblir un template | Bloqués ; plancher refuse | Script ; audit
T08–T10 | Jailbreak vers l'agent ; appel Gemini direct | Bloqué ; journalisé puis bloqué | SanitizeOperationLogEntry
T11–T12 | Remboursement ; outil MCP destructif | Confirmation demandée | Interface, traces
T13–T15 | Lien externe inconnu ; fichier de B ; PDF piégé | Non chargé ; invisible ; quarantaine | Navigateur ; CSV
T16–T19 | Hors groupe ; admin GE ; allUsers ; agent hors CI | Refusés ou alerte | PERMISSION_DENIED ; e-mail
T20–T22 | verify_controls ; PR template ; hors réseau | Tout OK ; alerte + SIEM ; violation | Sortie ; SIEM ; VPC-SC
Passage en production : T01–T12, T14, T16, T17, T20, T21 OK. Les autres OK, ou risque accepté par écrit par le RSSI.
Notes: Une mesure non prouvée n'existe pas. Chaque test a un résultat attendu et un journal qui le prouve. verify_controls.sh donne en une commande une ligne OK ou KO par mesure : c'est la preuve d'audit la plus simple.

## Slide 17: Exploiter : le journal quotidien
PHASE 4
4
Qui sécurité / SOC
Durée 10 min par jour
Guide docs/04-exploitation-journaliere.md
Fréquence | Quoi | Outil
Chaque jour | Changements, blocages, Shadow AI, accès refusés, VPC-SC ; alertes | daily_report.sh, Alerting
Chaque semaine | Faux positifs Model Armor ; nouveaux agents au registre | Log Analytics, Agent Registry
Chaque mois | Conformité et inventaire Shadow AI archivés | verify_controls.sh, shadow_ai_inventory.sh
Chaque trimestre | Groupes, liste blanche, conservation, exceptions | IAM, terraform.tfvars
Journal | Où | Durée
Audit admin et accès aux données, verdicts Model Armor, VPC-SC | Bucket ge-security | 365 j
Usage Gemini Enterprise (contient des questions) | ge-usage, sécurité seule | 90 j
Copie temps réel pour le SOC | Pub/Sub → SIEM | Selon SOC
Notes: Dix minutes par jour suffisent. Le script produit un tableau avec des seuils d'action clairs. Les journaux sont dans deux buckets européens, l'un lisible seulement par la sécurité. Dans la console : Logs Explorer, Affiner la portée, Stockage.

## Slide 18: Quand une alerte sonne
PHASE 4
Alerte | Première question | Si la réponse est non
Garde-fou modifié | Une PR Terraform correspond ? | Incident : terraform apply remet la configuration validée ; retirer les droits ; RSSI
Pic de blocages | Un seul utilisateur, ou beaucoup ? | Un seul : abus (charte). Beaucoup : faux positif, ajuster par PR
Service public / agent créé | PR et inscription au registre ? | Contacter l'auteur ; retirer allUsers, arrêter ou régulariser
Demande Access Approval | Le ticket support est-il connu ? | Refuser ; sinon approuver pour la durée minimale
Fuite suspectée | — | Retirer l'accès ; désactiver la clé KMS si besoin ; exporter les journaux ; DPO (72 h)
Notes: Une seule question à se poser pour chaque alerte, et une conduite à tenir si la réponse est non. Le cas le plus fréquent sera la modification légitime par une PR : on vérifie, on clôt.

## Slide 19: Sept points de la note à corriger
TRANSPARENCE
# | La note dit | La réalité | Ce que nous faisons
1 | Exemple JSON Model Armor | Champs invalides : refusé par l'API | Syntaxe correcte dans le code
2 | Config de base = données Acme | Orientée US : ni IBAN, ni NIR, ni CNI | Config avancée, DLP France
3 | « Detect and redact » | Dans GE, une détection bloque | « Détecter et bloquer »
4 | Filtre d'URL = Echo Leak couvert | Seulement les URL connues | Test T13, sortie, humain
5 | Model Armor protège tous les modèles | Pas les agents personnalisés dans GE | Plugin + plancher Agent Platform
6 | Le SWP filtre la sortie de l'IA | GE ne sort pas par notre VPC | Agent Gateway ; SWP pour nos charges
7 | WIF Entra / Okta | Pas de connecteurs Workspace ; changer efface l'historique | Décision avant la production
Notes: Corriger la note n'est pas la critiquer : c'est éviter qu'un auditeur ou une équipe s'appuie sur une protection qui n'existe pas. Chaque correction a sa source dans la documentation Google, listée dans docs/05.

## Slide 20: Pourquoi cette approche est la bonne
CONCLUSION
1
Protéger dès la semaine 1 avec le natif Google, sans attendre le code
2
Ne rien casser ce qui peut bloquer passe d'abord par l'observation
3
Durer tout finit en code relu, reproductible par domaine
4
Se prouver 22 tests, une commande de conformité, un journal quotidien
5
Corriger la note là où elle promettait ce qui n'existe pas
Prochaine étape
Atelier de deux heures (sécurité, plateforme, PM, DPO) pour acter les quatre décisions : IdP, SIEM, Access Transparency, exception MCP. Puis phase 1 dans le projet de recette.
Notes: Conclure sur l'action : un atelier court pour les quatre décisions, puis la phase 1 démarre immédiatement. Tout le reste est prêt : code, scripts, guides, plan de tests.